SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- sprzedaż oraz sukcesywną dostawę do poszczególnych leśnictw kruszywa o frakcji 
0-31,5 mm w maksymalnej łącznej ilości 2850 ton, przeznaczonego na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olsztynek,

- zasypanie ubytków, kolein, wybojów, rozgarnięcie oraz plantowanie mechaniczne i ręczne kruszywa na wskazanych przez zamawiającego zniszczonych odcinkach dróg celem udrożnienia ich przejazdu,

- zagęszczenie walcem drogowym wibracyjnym lub ubijarką wbudowanego kruszywa.

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie leśnictw:

- Tymawa – przewidywana ilość kruszywa 250 ton,

- Marózek – przewidywana ilość kruszywa 350 ton,

- Napromek – przewidywana ilość kruszywa 250 ton,

- Maróz – przewidywana ilość kruszywa 250 ton,

- Durąg – przewidywana ilość kruszywa 250 ton,

- Dylewska Góra – przewidywana ilość kruszywa 250 ton,

- Gibała – przewidywana ilość kruszywa 250 ton,

- Samin – przewidywana ilość kruszywa 300 ton,

- Waplewo – przewidywana ilość kruszywa 250 ton,

- Mielno – przewidywana ilość kruszywa 250 ton,

- Dylewo – przewidywana ilość kruszywa 200 ton.

- Dostarczane kruszywo będzie wykorzystywane do uzupełniania ubytków nawierzchni dróg leśnych i stąd musi spełniać wymagania materiału drogowego przeznaczonego do budowy warstw konstrukcyjnych. Musi być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszki gliny. Przy kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić wszystkie objazdy z tytułu wyłączenia remontowanych dróg publicznych oraz z tytułu ograniczeń w dopuszczalnych obciążeniach mostów, wiaduktów i dróg publicznych.

- Dostarczane kruszywo musi być zgodne z normą PN-EN 13242+A1:2010 oraz wolne od wad, musi spełniać wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ, musi posiadać wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą zgodność kruszywa z obowiązującymi normami i właściwościami fizykochemicznymi, nie zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły, itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.).

- Dostarczane kruszywo musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie wszelkie materiały, sprzęt i transport niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić w cenie oferty koszty towarzyszące, w tym koszty oznakowania tymczasowego miejsca robót, koszty prac przygotowawczych, koszty utrzymania i pracy niezbędnego sprzętu, wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia robót.

- Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

- wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, postanowieniami SWZ oraz wskazówkami nadzoru ze strony zamawiającego,

- wykonawca zapewni nadzór techniczny nad realizowanym zamówieniem oraz właściwy nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

- wykonawca zabezpieczy teren prac mając na względzie w szczególności mienie zamawiającego i własne, w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób postronnych, tj. umożliwiający przypadkowy wstęp na teren prowadzonych prac osób postronnych. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy urządzenia, sprzęt oraz materiały,

- wykonawca realizując przedmiot zamówienia zapewni właściwą organizację i zagospodarowanie zaplecza prac, a także właściwe warunki bhp i ppoż.,

- wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku wyrządzenia zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkody (np. uszkodzenie nawierzchni drogi dojazdowej) wykonawca zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia,

- do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca użyje materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów opisanych w SWZ, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania oraz posiadających deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty przy odbiorze końcowym. Wyklucza się wbudowanie jakichkolwiek materiałów nieposiadających ważnych certyfikatów. Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.),

- wykonawca umożliwi zamawiającemu sprawdzenie materiałów, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wyrywkowej kontroli, w tym ważenia samochodów z kruszywem, w miejscu wskazanym przez zamawiającego (około 5% ładunków),

- przed rozpoczęciem prac wykonawca przedstawi zamawiającemu aktualne świadectwo legalizacji wagi, na której będą ważone samochody z kruszywem po załadunku,

- wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu prac, a także dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów, itp., które wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,

- wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia pozostałości po pracach z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, puste opakowania, zużyte elementy maszyn, itp.).

- Łączna ilość kruszywa objęta przedmiotem zamówienia, wynosząca 2850 ton, jest ilością maksymalną. W rzeczywistości może ona ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb zamawiającego, jednak nie więcej niż o 30% w stosunku do łącznej ilości maksymalnej. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego zamówienia w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać wykonawcy żadne roszczenia wobec zamawiającego.

- Przewidywane ilości kruszywa dla poszczególnych leśnictw mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb zamawiającego, przy czym zmiany te nie spowodują przekroczenia łącznej ilości maksymalnej kruszywa objętej przedmiotem zamówienia.

- Rozliczenia za wykonany przedmiot zamówienia odbędą się na podstawie kalkulacji składających się z ceny jednostkowej zawartej w ofercie wykonawcy, uwzględniającej dostarczenie kruszywa oraz wykonanie wszystkich prac i czynności wymienionych w SWZ, oraz obmiaru prac zrealizowanych na podstawie zleceń, potwierdzonego przez leśniczego z danego leśnictwa.

- Stosownie do postanowień art. 441 ust. 1 Pzp zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania w okresie realizacji zamówienia z opcji. Przedmiotem opcji będzie zlecenie dodatkowej dostawy kruszywa wraz z jego rozplantowaniem i zagęszczeniem w maksymalnej ilości 700 ton. Przedmiot opcji zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w stosunku do zamówienia podstawowego. Podstawą określenia wartości dostawy kruszywa w ramach opcji będzie cena jednostkowa kruszywa zawarta w ofercie wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostawy kruszywa w ramach opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o jej zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji na następujących zasadach:

- warunkiem skorzystania z opcji będzie wystąpienie konieczności dostawy zwiększonej ilości kruszywa w celu utrzymania przejezdności dróg leśnych oraz posiadanie na ten cel środków finansowych,

- uruchomienie opcji nastąpi poprzez złożenie przez zamawiającego do wykonawcy zapotrzebowania wskazującego na zakres opcji,

- postanowienia SWZ odnoszące się do zamówienia podstawowego znajdują odpowiednie zastosowanie do opcji.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest przy wykonywanym załadunku do każdorazowego ważenia kruszywa, które potwierdzi stosownymi dokumentami (np. wydrukiem wagowym). Z każdą dostawą kruszywa wykonawca dostarczy zamawiającemu oryginalne dokumenty ważenia kruszywa oraz dokumenty dostawy WZ, które następnie wymagać będą potwierdzenia przez przedstawiciela zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostarczanego kruszywa. W przypadku wystąpienia niezgodności w stosunku do dostarczonych zamawiającemu oryginalnych dokumentów ważenia, wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto dostarczonego kruszywa oraz kosztami ważenia. Ponadto w takim przypadku zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Niedostarczenie zamawiającemu dokumentów z ważenia kruszywa dostarczonego samochodem przed rozładunkiem może spowodować odmowę jego odbioru.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zlecania wykonawcy dostaw kruszywa  do wykonania remontów cząstkowych dróg i wykonania remontów znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy – załączniku nr 3 do SWZ.